ST摸鱼风云-V5 报告模块

＋ 短信验证码 免费看3篇
产品设计方案

—— 保壳风云榜（摸鱼榜）报告模块升级 · 2026-09-02 ——

版本 V1.0 ｜ 编制：老Z ｜ 密级：内部

# 目录

1.  1. 需求概述与产品目标

2.  2. 核心机制设计（短信验证 + 免费3篇）

3.  3. 短信服务商选型与成本测算

4.  4. 技术架构方案（前端 / 后端 / 数据管道）

5.  5. V5 报告模块内容设计

6.  6. 额度管理逻辑（3篇/手机号）

7.  7. 改造点清单（页面/脚本/部署）

8.  8. 实施路径（分阶段）

9.  9. 风险与合规提示

10.  10. 待决策事项

# 1. 需求概述与产品目标

## 1.1 需求原文

“除了评分榜单，我还需要将跟读报告模块内容换成ST摸鱼风云V5深度分析报告内容，只要对方输入手机号、短信验证，就可以免费看三篇文章，是否可以这样设计。”

（原文经确认，“三篇文章”指同一手机号可免费查看的报告额度，即每家 ST 公司对应的 V5 深度报告。）

## 1.2 需求拆解

| # | 需求点 | 含义 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留评分榜单 | 全名单/风云榜/摸鱼榜三视图 + 详情面板维持现状 | ✅ 现状已满足 |
| 2 | 报告模块换内容 | 从“跟读报告”换为「ST摸鱼风云-V5 深度分析报告」（九章式，V2评分刻度） | 🔄 本次升级 |
| 3 | 手机号 + 短信验证 | 用户需输入11位手机号，通过短信验证码验证（不再是本地localStorage直接注册） | 🆕 本次新增 |
| 4 | 免费看3篇 | 每个手机号累计可免费查看 3 份 V5 报告，超出需另付费或不可见 | 🆕 本次新增 |

## 1.3 产品目标

降低门槛：短信验证获取真实手机号，相比本地注册可防刷，沉淀真实客户联系方式

内容升级：用 V5 九章式深度报告替代原有跟读报告，提升报告价值密度

限量引流：“免费3篇”制造稀缺感，超额部分转化为付费/企微引流

合规：短信验证需符合工信部实名制要求，收集手机号需有隐私政策声明

# 2. 核心机制设计（短信验证 + 免费3篇）

## 2.1 完整用户流程

| 步骤 | 用户操作 | 系统行为 | 触发点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 点击某公司报告按钮 | 弹出“手机号验证”弹窗，要求输入11位手机号 | 详情页「查看ST摸鱼风云-V5深度报告」 |
| ② | 输入手机号，点“获取验证码” | 后端调短信服务商发验证码；校验限频（1条/分钟、5条/小时） | 点击获取验证码 |
| ③ | 输入6位验证码，点“验证并查看” | 后端校验验证码；校验该手机号剩余额度（已用<3则放行） | 点击验证 |
| ④ | 额度充足 | 放行，页面打开对应 V5 报告（在线查看或弹出下载） | 展示报告 |
| ⑤ | 额度已用完 | 提示“3篇免费额度已用完”，引导加企微客服付费解锁 | 拦截并引导 |
| ⑥ | 累计 | 服务端记录 {手机号: 已用篇数, 最近查看时间, 查看过的股票代码} | 每次放行后扣减 |

⚠ 短信验证码安全要点 限频：同一手机号 1条/分钟、5条/小时、10条/天（阿里云硬限制，防止短信轰炸） 有效期：验证码 5 分钟内有效，过期需重新获取 防刷：可加图形验证码/滑块二次校验，防止自动化脚本批量刷码 隐私：手机号仅用于报告解锁与额度记录，需在页面声明《隐私政策》，不得泄露

## 2.2 “免费3篇”额度规则

额度单位：1 篇 = 1 只股票的 V5 深度报告

周期：默认“永久累计3篇”（最简单）；也可做成“每月3篇”或“每注册用户3篇”

存储：服务端按手机号维度记录（推荐），跨设备可同步；纯前端 localStorage 可被清除绕过（不推荐用于正式版）

解锁：未用完时点开报告即扣减1篇（或“查看后扣减”，避免误点浪费）

# 3. 短信服务商选型与成本测算

## 3.1 你关心的问题：需要支付费用吗？

需要，但成本极低。短信验证码按条计费，量小时单价约 0.045-0.05 元/条。

以“免费3篇”模型估算：每 1 个真实客户注册约消耗 1-3 条验证码（获取+可能重发），成本约 0.05-0.15 元/人。即使积累 1000 个客户，短信成本也仅约 50-150 元。

## 3.2 主流短信服务商对比（验证码短信）

| 服务商 | 验证码单价 | 个人可用 | 接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿里云 SMS | 0.045元/条起 | ⚠ 需企业实名 | Dysmsapi SDK | 最主流，2026-05-20调价后0.045-0.05元/条 |
| 腾讯云 SMS | 约0.05元/条 | ⚠ 需企业实名 | SMS SDK | 与腾讯系产品一致 |
| 阿里云 短信认证 | 按次 | ✅ 个人可用 | 直接回填验证 | 个人自用推荐，免签名报备 |
| 第三方聚合平台 | 0.04-0.06元/条 | ✅ 多数可个人 | HTTP API | 如云片、Submail等 |
| 极验/腾讯验证码 | 按套餐 | ✅ 个人 | 前端SDK | 非短信，是图形/滑块验证，防刷用 |

⚠ 关键合规限制（重要） 工信部短信实名制：普通短信签名报备要求“企业/组织资质”，个人认证账号的自用资质难以通过签名实名制报备 阿里云提示：“个人账号的自用资质无法通过签名实名制报备，个人用户请使用短信认证产品或升级为企业认证账号” 结论：若以个人身份运营，推荐用「阿里云短信认证」产品（验证码自动回填，个人可用）；或注册企业/个体户账号以使用普通短信

## 3.3 成本测算（推荐方案）

| 场景 | 验证码条数/人 | 单价 | 单人成本 | 1000人成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础（获取1次） | 1 | 0.045元 | 0.045元 | 45元 |
| 常规（含1次重发） | 2 | 0.045元 | 0.09元 | 90元 |
| 极端（多次重发） | 3 | 0.045元 | 0.135元 | 135元 |

结论：短信成本可忽略不计，主要成本在“短信服务商认证门槛”而非费用本身。

# 4. 技术架构方案

## 4.1 架构总览

| 层 | 组件 | 技术选型 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | baokeng-rank.html / index.html | 纯静态HTML（现成） | 页面展示 + 报告按钮 + 验证弹窗 |
| 后端 | 短信验证 + 额度服务 | FastAPI（Python）或云函数 | 发验证码、校验、扣额度、记录手机号 |
| 短信服务 | 阿里云短信认证 / 腾讯云SMS | 第三方SDK | 发送验证码到手机 |
| 数据管道 | score_v2.py → st_scores_v2.json | 现有Python脚本 | V2评分单源（榜单=报告） |
| 报告生成 | st_moyu_fengyun_v5_report_template.py | python-docx模板 | 生成V5九章式docx |
| 存储 | 手机号额度表 | SQLite/JSON文件/云数据库 | 记录每手机号已用篇数 |

## 4.2 方案A：轻量 FastAPI 后端（推荐，自托管）

复用现有 8001 端口（与“小调”FastAPI 一致）

接口：POST /api/sms/send（发码）、POST /api/sms/verify（校验+扣额）、GET /api/quota/{phone}（查额度）

额度存 SQLite 或 JSON 文件，简单可靠

需部署到常驻服务器（本机/云主机），页面通过 fetch 调用

优点：完全可控、免费部署；缺点：需常驻进程

## 4.3 方案B：Serverless 云函数（无服务器）

腾讯云 SCF / 阿里云 FC，短信+额度逻辑写成云函数

页面 HTTP 调用，无需常驻服务器

优点：按调用付费、免运维；缺点：需学习云函数部署

## 4.4 方案C：纯前端模拟（最快落地，测试用）

无真实短信，验证码固定为 123456（或前端随机生成后明文显示）

额度存 localStorage，可被清除绕过

优点：零后端、当天可跑通完整流程；缺点：不能用于正式对外（无法真实验证手机号、可绕过）

⚠ 后端关键：为什么不能纯前端？ 短信验证码必须由服务端发送（前端无法直接调短信服务商，密钥会泄露） 额度扣减必须服务端记录，否则清除浏览器数据即可无限看 真实手机号收集需有服务端存储与隐私保护

# 5. V5 报告模块内容设计

## 5.1 什么是 ST摸鱼风云-V5

ST摸鱼风云-V5 是 ST摸鱼风云-V2 的定型升级版（2026-09-02 老Z定案），由「ST摸鱼风云-V2 跟读报告」升级定名而来。

评分体系仍用 ST保壳评分系统V2（十三维100分制，score_v2 单源出分，与榜单同刻度）——所以榜单分数 = 报告分数不变。

## 5.2 V5 九章式深度报告结构

| 章 | 标题 | 内容要点 |
| --- | --- | --- |
| 封面 | 报告封面 | 公司名/代码/板块/ST类型/戴帽日/评级 |
| 投资要点 | 一页浓缩 | 核心数据表 + 评级 + 核心风险5条 + 结论 |
| 第一章 | 公司概况 | 公司简介/主营业务/财务概况/股东背景 |
| 第二章 | 财务分析 | 盈利能力/偿债/现金流/营运/趋势 |
| 第三章 | 股权结构 | 前十大股东/实控人/股权质押 |
| 第四章 | 风险全景 | 司法诉讼/戴帽原因/审计质量/退市风险研判 |
| 第五章 | 风险因素与投资逻辑 | 驱动因素/压制因素/多空博弈 |
| 第六章 | 资本运作成本与安全边际 | 隐性负债穿透/交易本质定性 |
| 第七章 | 估值分析 | 壳资源估值/估值情景 |
| 第八章 | 投资建议与策略 | V2十三维评分表/综合评级/分层策略/跟踪指标 |
| 第九章 | 附录 | 风险跟踪表/财务汇总/股东结构/壳费参照/并购画像 |
| 免责声明 | 风险提示 | 不构成投资建议，V2回测局限声明 |

## 5.3 报告交付形态

| 形态 | 说明 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| docx 文件 | V5模板生成，可下载/转发 | 完整交付（推荐） |
| 在线 HTML | 页面内渲染阅读 | 即时预览 |
| PDF | docx转PDF | 正式分发/打印 |

## 5.4 报告库现状与升级计划

| 项 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 全库数量 | reports_baokeng_v2/ 207份（V2版，20260901） | 升级为 V5 九章式 |
| TOP10 | 根目录10份 V2版 | 本次先升 TOP10 为 V5 |
| 命名 | ST摸鱼风云-V2跟读报告_xxx | ST摸鱼风云-V5_简称_代码_报告.docx |

# 6. 额度管理逻辑（3篇/手机号）

## 6.1 数据模型

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| phone | string(11) | 用户手机号（主键） |
| used_count | int | 已用篇数（0-3） |
| last_view_at | datetime | 最近查看时间 |
| viewed_codes | list | 已查看的股票代码列表（防重复扣减/去重） |
| created_at | datetime | 首次注册时间 |
| channel | string | 来源渠道（企微/网页等） |

## 6.2 扣减规则（推荐）

用户点“验证并查看”→ 若 used_count < 3 → 放行，used_count+1，记录 viewed_codes

同一股票重复查看：不重复扣减（viewed_codes 去重），避免误触浪费额度

used_count ≥ 3 → 拦截，提示“3篇免费额度已用完”，引导加企微客服付费解锁（可接支付或线下）

可选：每次查看生成一条申请记录（phone, code, 时间, 状态），便于客服跟进

⚠ 防刷与风控 验证码限频 + 图形验证码双保险 额度按手机号维度，无法通过清浏览器缓存绕过（服务端记录） 异常高频（同一IP短时多次换号）可封IP 收集手机号需符合《个人信息保护法》，页面声明用途

# 7. 改造点清单

## 7.1 页面（generate_html.py → baokeng-rank.html/index.html）

| # | 改造点 | 当前状态 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详情页报告按钮 | 已删除（无报告按钮） | 重新加「查看ST摸鱼风云-V5深度报告」按钮 |
| 2 | 手机号验证弹窗 | 已删除 | 新增：手机号输入 + 获取验证码 + 验证 |
| 3 | 报告展示区 | 已删除 | 验证后展示/下载 V5 报告 |
| 4 | 额度提示 | 无 | 显示“免费3篇，已用X篇” |
| 5 | 隐私声明 | 无 | 新增手机号使用声明 |

## 7.2 后端（新增）

| # | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短信发送接口 | 调短信服务商，发验证码，限频 |
| 2 | 验证码校验接口 | 校验验证码 + 查额度 |
| 3 | 额度扣减接口 | 放行并 used_count+1 |
| 4 | 额度存储 | SQLite/JSON/云数据库 |
| 5 | 企微对接预留 | 超额时生成申请记录，客服企微跟进 |

## 7.3 报告库（升级为V5）

| # | 改造点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TOP10 升级V5 | 用 st_moyu_fengyun_v5_report_template.py 重跑TOP10 |
| 2 | 全库升级V5 | 批量生成207份 V5 版（30秒内） |
| 3 | 命名规范 | ST摸鱼风云-V5_简称_代码_日期.docx |
| 4 | score_v2 零偏差 | 每份报告与 st_scores_v2.json 核对 |

## 7.4 部署

| # | 项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端部署 | FastAPI 8001 或 云函数 |
| 2 | GitHub Pages | 前端静态页照常托管 |
| 3 | CORS | 后端需允许页面域名跨域 |
| 4 | HTTPS | 短信接口需HTTPS |

# 8. 实施路径（分阶段）

## 阶段一：报告内容升级（先做，无后端依赖）

| 步骤 | 动作 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用V5模板生成TOP10样例（冀凯等） | V5报告样例 | 30分钟 |
| 2 | 全库207份升级V5 | V5报告库 | 30秒/批 |
| 3 | 确认命名与交付形态 | 规范定稿 | 评审 |

## 阶段二：页面加回报告模块（前端）

| 步骤 | 动作 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | generate_html.py 加回报告按钮+弹窗 | 页面可点报告 | 1-2小时 |
| 2 | 短信验证弹窗 UI | 验证交互 | 1小时 |
| 3 | 报告展示/下载 | 交付V5报告 | 1小时 |

## 阶段三：短信验证 + 额度后端（核心）

| 步骤 | 动作 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选短信服务商（个人用短信认证/企业用普通短信） | 账号+密钥 | 1-3工作日（认证） |
| 2 | FastAPI 后端：发码/校验/扣额 | 后端服务 | 3-5小时 |
| 3 | 页面对接后端 | 端到端跑通 | 2小时 |
| 4 | 部署 + CORS + HTTPS | 上线 | 半天 |

## 阶段四：验证与上线

短信实测（真实手机号收码）

3篇额度边界测试（第1/2/3/4篇）

防刷测试（限频、重复验证码）

GitHub Pages 部署 + 线上验证

# 9. 风险与合规提示

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 短信实名制认证门槛（个人难报备签名） | 高 | 用「短信认证」产品或注册企业/个体户账号 |
| 短信成本（量小时极低） | 低 | 0.045元/条，可控 |
| 后端需常驻服务（方案A） | 中 | 可用云函数免运维，或本机常驻 |
| 个人信息合规（手机号收集） | 中 | 页面声明隐私政策，最小化收集 |
| 防刷/短信轰炸 | 中 | 验证码限频 + 图形验证 |
| 3篇额度被绕过（纯前端） | 高 | 必须服务端记录，勿用纯前端 |

⚠ 给老Z的一句话结论 短信验证码“免费看3篇”技术上完全可行，成本极低（千名客户约百元级），唯一前置门槛是短信服务商实名认证（个人建议用「短信认证」或注册个体/企业账号）。 推荐路径：阶段一先升V5报告库（无后端、立即可做）→ 阶段二加回页面报告模块（前端）→ 阶段三接短信后端（认证+部署），分步上线、每步可验证。

# 10. 待决策事项

| # | 决策点 | 选项 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信服务商 | 阿里云短信认证/腾讯云SMS/聚合平台 | 个人用阿里云短信认证 |
| 2 | 认证身份 | 个人/企业/个体户 | 视收款与报备需求 |
| 3 | 后端形态 | FastAPI自托管/云函数/先纯前端模拟 | 先纯前端跑通流程，再接真短信 |
| 4 | 报告升级范围 | 仅TOP10/全库207份 | 本次只升TOP10，后续可全库 |
| 5 | 免费篇数 | 3篇/永久或每月 | 默认永久累计3篇 |
| 6 | 超额变现 | 企微付费/后续接支付 | 先企微客服人工交付 |

# 附录：短信验证核心接口设计

| 接口 | 方法 | 入参 | 出参 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/sms/send | POST | {phone} | {code:0, msg:"发送成功"} |
| /api/sms/verify | POST | {phone, code} | {code:0, msg:"验证成功", used:1, quota_left:2} |
| /api/sms/check | GET | ?phone= | {phone, used_count, quota_left, viewed_codes} |

说明：send 接口校验限频后调短信服务商；verify 校验验证码正确且未过期后，若 used_count<3 放行并 +1。